**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 19.04.2018 г. № 43**

О проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и уборке территорий населённых пунктов

Янегского сельского поселения

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Янегского сельского поселения, прилегающих территорий предприятий и организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства, Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Объявить с 23 апреля 2018 года по 01 июня 2018 года весенний месячник по благоустройству и санитарной уборке дворовых территорий; улично-дорожной сети; газонов; мест массового отдыха жителей; гражданских кладбищ и воинских захоронений; территорий, закрепленных за предприятиями и организациями всех форм собственности; учреждениями; торговыми точками.

2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общие субботники на территории Янегского сельского поселения в срок до 01 мая 2018 года.

3. Для оперативного руководства и координации действий по проведению месячника по благоустройству и дальнейшей работы по улучшению благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения образовать комиссию по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов поселения в составе, согласно приложению № 1.

4. Утвердить план рекомендуемых мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории поселения, определить конкретные мероприятия и виды работ по санитарной уборке и благоустройству в населенных пунктах, согласно приложению № 2.

5. Заместителю главы Администрации Янегского сельского поселения подготовить и провести на подведомственной территории до 01 мая 2018 года субботники и воскресники с привлечением общественности, в том числе учащихся МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа». Обеспечить участников субботников и воскресников необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте по уборке и вывозу мусора, для транспортировки и размещения мусора привлекать организации, имеющие лицензии на обращение с отходами.

6. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности учреждений, торгующих организаций, расположенных на территории поселения:

6.1. В течение месячника произвести генеральную уборку от хлама, бытового и производственного мусора на закрепленных территориях;

6.2. Не допускать дальнейшего загрязнения закрепленных территорий;

6.3. Провести разъяснительную работу в своих коллективах с целью определения задач месячника и повышения ответственности за соблюдение норм и правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения.

7. МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа» (Н.А. Круглова) организовать:

7.1. Приведение территорий подведомственных учреждений в надлежащее санитарное состояние до 01 мая 2018 года;

7.2. Произвести стрижку зеленых насаждений.

7.3. Обеспечить в ходе весеннего месячника проведение уроков и иных мероприятий, направленных на воспитание у детей и подростков бережного отношения к сельской среде и культуры поведения на улице.

8. Старостам Янегского сельского поселения:

8.1. Проводить разъяснительную работу с жителями, привлечь их к участию в благоустройстве и санитарной очистке прилегающих территорий.

8.2. Организовать совместно с администрацией поселения субботники по благоустройству гражданских кладбищ.

9. Штабу по благоустройству осуществлять контроль за соблюдением Правил благоустройства. В случае выявления фактов нарушения привлекать нарушителей к административной ответственности.

10. Предварительный итог месячника по благоустройству подвести до 01 мая 2018 года и окончательно в срок до 13 июня 2018 года.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Янегского сельского поселения Сазанова А.А.

12. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.

13. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации В.Е. Усатова

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 19.04.2018 г. № 43

**КОМИССИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

**ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Председатель:**

САЗАНОВ А.А. – заместитель главы Администрации Янегского сельского

поселения

**Зам. председателя:**

КОСТЯКОВА Ю.В. – ответственный секретарь Административной комиссии

**Члены штаба:**

ВИРЯСОВ В.М. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

УСТИНА С.М. – зав. Янегским ФАП.

ГОЛУБОВСКИЙ Д.В. – генеральный директор ООО «ОМЕГА»

КУЛИЧЕНКО Т.Л. – генеральный директор ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС»

ВЕНЦЕВИЧ Е.Н. – директор МКУ «Янегский центр культуры и досуга»

ЛОГИНОВ И.Н. – арендатор муниципальной бани

КОБЫЛИНСКИЙ В.А. – директор ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»

филиал «Лодейнопольская нефтебаза»

КРУГЛОВА Н.А. – директор МКОУ«Янегская основная общеобразовательная

школа»

**Ответственный секретарь:**

РОДЬКИНА М.А. – специалист по ЖКХ Администрации

Приложение № 2

к постановлению главы Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 19.04.2018 г. № 43

**ПЛАН**

**рекомендуемых мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению и уборке территорий Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области после зимнего периода в апреле-мае 2018 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный за**  **Проведение мероприятий** |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, организации всех форм собственности, учреждений торговых организаций по вопросу уборки закрепленных территорий | до 01.05.2018 | Глава поселения |
| 2. | Информировать население через объявления о проведении месячника по благоустройству, старост, общественного актива, управляющих организаций и официальный сайт Янегского сельского поселения | в течение  месячника | Администрация, управляющие компании ООО «Жилкомсервис» и ООО «Омега» |
| 3. | Организовать уборку дворовых территорий жилого фонда | до 01.05.2018 | Управляющие компании ООО «Омега»,  ООО «Жилкомсервис», частный сектор |
| 4. | Произвести обследование и уборку несанкционированных свалок | до 01.05.2018 | Администрация поселения с привлечением ООО «Спецтранс» |
| 5. | Произвести уборку и благоустройство на братских и гражданских кладбищах ,в течение весенне-летнего периода | до 01.05.2018 | Отдел по культуре, молодежной политике, жители населенных пунктов, старосты и депутаты |
| 6. | Организовать посадку зеленых насаждений (деревьев, кустарников). Разбивка цветников у домов культуры, библиотек, школы, здания Администрации и жилых домов | май | Управляющие компании, организации и предприятия, жители населенных пунктов, руководители организаций |
| 7. | Предприятиям торговли и общественного питания, владельцам торговых ларей и киосков организовать работы по наведению должного порядка на своих закрепленных уборочных территориях с установкой урн и контейнерных площадок | до 01.05.2018 | Заведующие и владельцы торговых точек |
| 8. | Навести порядок на территориях административных и производственных зданий и сооружений, на объектах социально-культурной сферы и прилежащих к ним территориях | до 01.05.2018 | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 9. | Стрижка живой изгороди в скверах, дворовых территориях | май | Управляющие компании |
| 10. | Вырезка сухих сучьев, уборка сухостойных деревьев | апрель-май | Администрация поселения с привлечением ООО «Спецтранс» |
| 11. | Ремонт малых архитектурных форм | май | Администрация, ООО «Омега», ООО «Жилкомсервис» |
| 12. | Обновление нумерации домов, установка контейнеров в населенных пунктах и покраска используемых контейнеров | май | Управляющая компания ООО «Омега», ООО "Жилкомсервис" |
| 13. | Произвести профилировку улиц населенных пунктов с грунтовым покрытием и обочин, выполнение ямочного ремонта | май | Подрядная организация (по результатам аукциона) |
| 14. | Контроль за уборкой придорожной полосы на дорогах: от федераль-ной дороги «Кола» до д. Новая Слобода, от региональной дороги Вытегра-Лодейное Поле (в районе д. Харевщина) до п. Янега, обновление и установка дорожных знаков | до 01.05.2018 | Администрация поселения с привлечением ГП «Лодейнопольское ДРСУ» |
| 15. | Привести доски объявлений в населенных пунктах в надлежащее состояние (очистить от объявлений с последующей покраской) | до 01.05.2018 | МКУ «Янегский центр культуры и досуга» |
| 16. | Активизировать работу участковых инспекторов по наведению порядка на прилегающих территориях к частным дома | постоянно | ОМВД России по Лодейнопольскому району |
| 17. | Осуществлять контроль за ходом проведения месячника по благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов Янегского сельского поселения в рамках действующего законодательства | постоянно | Административная комиссия Янегского сельского поселения |
| 18. | Оповещать ход проведения месячника через СМИ | постоянно | Редакторы газеты «Лодейное Поле» и радио «Лодья» |
| 19. | Разборка старых заборов и снос ветхих сараев | апрель-май | по договору |
| 20. | Благоустройство с установкой деревянной изгороди на захоронении, находящемся возле железной дороги в п. Янега | апрель-май | ООО «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД» п. Янега |