# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Янегского сельского поселения

# Лодейнопольского муниципального района

# Ленинградской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2014 г.    №  116

Об утверждении комиссии по

обеспечению безопасности дорожного

движения при Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

На основании федерального закона от 12.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления правительства Ленинградской области от 22.12.2006г .№346 «Об образовании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  при Правительстве Ленинградской области»   п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе:

Председатель комиссии           - Скрябин М.В.-Зам. Главы Администрации

Янегского сельского поселения

Секретарь комиссии                 - Пузырькина Н.В..- специалист Администрации

Янегского сельского поселения

Члены комиссии:

представитель ГИБДД             -    (по согласованию)

Сметанина Я.В.                         - специалист Администрации Янегского сельского

поселения

Чиж.Л.В.                                    – Глава Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

Серебренникова Н.П.               – Заведующая детского сада «Леснянка»

- Утвердить план по обеспечению обязанности дорожного движения при Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

- Постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 08.04.2013 года № 33 «Об утверждении комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.

- Постановление вступает в силы с момента его подписания.

И.о главы Администрации                                                  М.В. Скрябин

Янегского сельского поселения

Утверждаю

И.о главы Администрации

Янегского сельского поселения

______________ М.В. Скрябин

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при

Администрации Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Финансовое обеспечение | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По программе: -ремонт автомобильной дороги ул. Парковая от дома №6 ул. Парковая до ул.Сосновая п. Янега -ремонт автомобильной дороги пер. Сиреневый п. Янега -ремонт автомобильной дороги пер. Центральный от ул. Энтузиастов до ул. Парковая п. Янега - ремонт автомобильной дороги ул. Парковая от ул. Энтузиастов до дома №6 ул. Парковая, п. Янега - ремонт автомобильной дороги ул. Энтузиастов от дома №1а ул. Энтузиастов до пересечения с пер. Центральным, п. Янега | до 01.10.2014г. до 01.10.2014г. до 01.10.2014г. до 01.10.2014г. до 01.10.2014г. | 610т.р 211 т.р 214 т.р 340 т.р 552 т.р | Скрябин М.В. |
| 2 | Ямочный ремонт | июль-август | 50 т.р. | Скрябин М.В. |
| 3 | Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | январь-март 2014г., декабрь 2014г. | 220 т.р | Скрябин М.В |
| 4 | Профилировка грунтовых дорог в летнее время | май-ноябрь 2014 г. | 20 т.р | Скрябин М.В |
| 5 | Обновление разметки на дороге (пешеходный переход) | июль-август 2014г. | 10 т.р | Чиж Л.В. Скрябин М.В |
| 6 | Организация и проведение периодических конкурсов по безопасности дорожного движения | Сентябрь-октябрь 2014г. | 0,6 т.р | Караяни Е.Н. Чиж Л.В. ГИБДД |
| 7 | Установка баннера «Уступи дорогу - меня ждет мама» на ул. Комсомольская пос. Янега |  |  | Скрябин М.В |
| 8 | Согласование с ГИБДД, ДРСУ об установке знака «ограничение скорости 40км/ч с указателем постоянного действия» в дер. Новая Слобода. | до 01.11.14г. |  | Скрябин М.В |
| 9 | Согласование с ГИБДД, ДРСУ на дислокацию знака «населенный пункт Новая Слобода» на региональной дороге. | до 01.11.14г. |  | Скрябин М.В |
| 10 | Заседание комиссии | июль 2014г., сентябрь 2014г. |  | Скрябин М.В |