АДМИНИСТРАЦИЯ

Янегского сельского поселения                    Лодейнопольского муниципального района               Ленинградской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.03.2015г.  №   56

О проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и уборке территорий населённых пунктов

Янегского сельского поселения

В связи с окончанием зимнего периода и в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения, прилегающих территорий предприятий и  организаций и строительных объектов, мест  массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий с целью обеспечения высоких эстетических качеств и комфорта среды проживания, сохранения зеленых насаждений и элементов внешнего благоустройства, Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.Объявить с 01 апреля 2015 года по 01 июня 2015 года весенний месячник по благоустройству и санитарной уборке дворовых территорий; улично-дорожной сети; газонов; мест массового отдыха жителей; гражданских кладбищ и воинских захоронений; территорий, закрепленных за предприятиями и организациями всех форм собственности; учреждениями; торговыми точками.

2.Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общие субботники на территории Янегского сельского поселения  в срок до 01. мая 2015 года

3.Для оперативного руководства и  координации действий по проведению месячника по благоустройству и дальнейшей работы по улучшению благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения  образовать комиссию по благоустройству и улучшению  санитарного состояния населенных пунктов поселения  в составе, согласно приложению  № 1

4.Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории  поселения,  определить конкретные  мероприятия и виды работ по санитарной уборке и благоустройству в населенных пунктах, согласно приложению  № 2

5. Подготовить и провести на подведомственной территории в апреле-мае 2015 года субботники и воскресники с привлечением общественности (18 апреля 2015 года и 25 апреля 2015), в том числе учащихся МКОУ«Янегская основная общеобразовательная школа» (17 апреля 2015 года). Обеспечить участников субботников и воскресников необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте по уборке и вывозу мусора, для транспортировки и размещения мусора привлекать организации, имеющие лицензии на обращение с отходами.

6.Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности учреждений, торгующих организаций, расположенных на территории поселения:

6.1.В течение месячника произвести генеральную уборку от хлама, бытового и производственного мусора на закрепленных территориях.

6.2.Не допускать дальнейшего загрязнения  закрепленных территорий.

6.3.Провести разъяснительную работу в своих коллективах с целью определения  задач месячника и повышения ответственности за соблюдение норм и правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения.

7. Руководителя: МКОУ  «Янегская основная общеобразовательная школа» (Л.В. Чиж) и МКДОУ «Леснянка» (Н.П. Серебренниковой) организовать:

7.1. Приведение территории подведомственных учреждений в надлежащее санитарное состояние до 01.мая 2015 года

7.2. Обеспечить в ходе весеннего месячника проведение уроков и иных мероприятий, направленных на воспитание у детей и подростков бережного отношения к сельской среде и культуры поведения на улице

8. Продолжить работу с руководителями организаций и предприятий поселения по установке уличных урн и у входов в здания организаций и предприятий.

9. Старостам Янегского сельского поселения проводить разъяснительную работу с жителями, привлечь их к участию в благоустройстве и санитарной очистке территории.

10. Штабу по благоустройству осуществлять контроль за соблюдением Правил благоустройства. В случае выявления фактов нарушения привлекать нарушителей к административной ответственности.

11. Предварительный итог месячника по благоустройству подвести до 01 мая 2015 года и окончательно в срок до 12 июня 2015 года

12. Опубликовать данное постановление  в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Янегского сельского поселения.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Янегского сельского поселения Сазанова А.А.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  подписания.

Глава Администрации                                                                       В.Е.Усатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению главы Администрации

Янегского сельского   поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 31.03.2015 г.г  №  56

КОМИССИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель:

САЗАНОВ А,А.                                       - зам.  главы Администрации Янегского

сельского поселения

Зам. председателя:

АРТЁМОВА А.С.                                    – ответственный секретарь Административной

комиссии

Члены штаба:

ИВАНОВ А.В.                                         -  участковый уполномоченный  полиции

УСТИНА С.М.                                          - зав. Янегским ФАП.

ГОЛУБОВСКИЙ Д.В..                            – ген. директор ООО «ОМЕГА»

КУЛИЧЕНКО Т.Л                                    – ген. директор ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС»

КАРАЯНИ Е.Н                                         - директор МКУ «Янегский центр культуры и досуга»

ЛОГИНОВ И.Н.                                        – арендатор муниципальной бани

КОБЫЛИНСКИЙ В.А.                            – директор ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»

филиал «Лодейнопольская нефтебаза»

СЕРЕБРЕННИКОВА Н.П.                      – заведующая МКДОУ «Леснянка»

ЧИЖ Л.В.                                                  – директор МКОУ«Янегская основная

общеобразовательная школа»

Ответственный секретарь:

СМЕТАНИНА Я.В.                                 – специалист Администрации по ЖКХ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДАЮ

Постановлением Администрации

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Лениниградской области

от 31.03.2015 г. года № 56

Приложение 2

П Л А Н

Мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению и уборке территорий Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области после зимнего периода в марте-мае 2015 года.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за Проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, организации всех форм собственности, учреждений торговых организаций по вопросу уборки закрепленных территорий. | до 10.04.2015 | Глава поселения |
| 2. | Информировать население через объявления о проведении месячника по благоустройству, старост и общественного актива | в течение месячника | Управляющие компании ООО «Жилкомсервис»,ООО «Омега». |
| 3. | Организовать уборку дворовых территорий жилого фонда. | до 01.05.2015 | Упарвляющие компании ООО «Омега», ООО «Жилкомсервис»,частный сектор. |
| 4. | Произвести уборку несанкционированных свалок. | до 01.05.2015 | ООО «Спецтранс». |
| 5. | Произвести уборку на братских и гражданских кладбищах. | до 01.05.2015 | Отдел по культуре, молодежной политике, жители населенных пунктов |
| 6. | Организовать посадку зеленых насаждений(деревьев, кустарников).Разбивка цветников у домов культуры, библиотек, школы и здания администрации. | май месяц | Управляющие компании, организации и предприятия, жители населенных пунктов, руководители организаций. |
| 7. | Предприятиям торговли и общественного питания, владельцам торговых ларей и киосков организовать работы по наведению должного порядка на своих закрепленных уборочных территориях. | до 15.04.2015 | Заведующие и владельцы торговых точек. |
| 8. | Навести порядок на территориях административных и производственных зданий и сооружений, на объектах социально-культурной сферы и прилежащих к ним территориях. | до 01.05.2015 | Руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 9. | Стрижка живой изгороди в скверах, дворовых территориях. | май | Управляющие компании. |
| 10. | Вырезка сухих сучьев, уборка сухостойных деревьев. | апрель-июнь | ООО «Спецтранс». |
| 11. | Ремонт малых архитектурных форм. | май | ООО «Омега»,ООО «Жилкомсервис». |
| 12. | Очистка и ремонт выгребных и помойных ям. | май | Управляющая компания ООО «Омега». |
| 13. | Обновление нумерации домов. | апрель | Управляющая компания ООО «Омега». |
| 14. | Произвести профилировку улиц населенных пунктов с грунтовым покрытием и обочин, выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия и чистка асфальта щеткой. | апрель-май | Подрядная организация (по результатам аукциона). |
| 15. | Контроль за уборкой придорожной полосы на дорогах-от федеральной дороги «Кола» до д.Новая Слобода, от региональной дороги Вытегра-Лодейное Поле (в районе д.Харевщина ) до п.Янега. | до 01.05.2015 | Лодейнопольское ДРСУ |
| 16. | Привести доски объявлений в населенных пунктах в надлежащее состояние (очистить от объявлений с последующей покраской). | до 20.04.2015 | Центр культуры и досуга п.Янега |
| 17. | Активизировать работу участковых инспекторов по наведению порядка на прилегающих территориях к частным домам. | постоянно | ОМВД России по Лодейнопольскому району. |
| 18. | Осуществлять контроль за ходом проведения месячника по благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов Янегского сельского поселения в рамках действующего законодательства. | постоянно | Административная комиссия Янегского сельского поселения. |
| 19. | Оповещать ход проведения месячника через СМИ. | постоянно | Редакторы газеты «Лодейное Поле» и радио «Лодья». |
| 20. | Разборка старых заборов и снос ветхих сараев. | апрель-май | По договору. |