АДМИНИСТРАЦИЯ

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

## Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.06.2017 г.   № 119

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная

карта») Администрации Янегского сельского

поселения Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области по реализации

Соглашения №177 от «22» мая 2017г. о

предоставлении в 2017 году субсидии за счет

средств дорожного фонда Ленинградской области

в рамках мероприятий государственной программы

Ленинградской области «Развитие автомобильных

дорог Ленинградской области» и целевых показателей

результативности предоставления субсидии

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации Соглашения №177 от «22» мая 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии согласно приложению.

2. Постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2017 г. № 19 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2017 году» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Янегского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации А.А. Сазанова.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации                                                    В.Е. Усатова

Утвержден

постановлением Администрации Янегского

сельского поселения Лодейнопольского

муниципального района Ленинградской области

от 13.06.2017 г. № 119

(приложение)

План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации Соглашения №177 от «22» мая 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (в соответствии с Соглашением) Ремонт участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от площадки водозабора до участка ИЖС №18 по ул. Свирская) Наименование объекта участок автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от площадки водозабора до участка ИЖС №18 по ул. Свирская) |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | в срок до 14.06.2017 | Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Сазанов А.А. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | в срок до 22.06.2017 | Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Сазанов А.А. | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | в срок до 03.07.2017 | Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Сазанов А.А. | Заключение муниципального контракта (МК) |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона | в срок до 12.07.2017 | Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Сазанов А.А. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | в срок до 01.09.2017 | Подрядная организация (Определение подрядной организации по итогам проведения электронного аукциона) | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок до 10.09.2017 | Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Сазанов А.А. | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт |
| 7 | Приглашение представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 15.09.2017 | Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Сазанов А.А. | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | в срок до 03.10.2017 | Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Сазанов А.А. | Акт проверки муниципального образования |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 17.10.2017 | Заместитель главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Сазанов А.А. | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |

| Утвержден постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2017 г. № 19 (приложение) |
| --- |
| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2017 году. |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 05 февраля текущего финансового года. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 05 февраля текущего финансового года. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2017 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от площадки водозабора до участка ИЖС №18 по ул. Свирская) | В срок до 15.07.2017 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2017г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун. контракта. | Подрядная организация Определение подрядной организации по итогам проведения электронного аукциона | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от площадки водозабора до участка ИЖС №18 по ул. Свирская) | В срок до 01.09.2017 |  |  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от площадки водозабора до участка ИЖС №18 по ул. Свирская) | В срок до 10.09.2017 |  |  |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период. | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |