АДМИНИСТРАЦИЯ

Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

## Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2017 г.    № 96

О задачах по подготовке объектов  ЖКХ,

социальной сферы и топливно-энергетического

комплекса Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области  к осенне-зимнему

периоду 2017-2018 годов

На основании постановления Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 22.05.2017 года № 639 «Об образовании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2017-2018 годов на территории Лодейнопольского муниципального района», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг., Администрация Янегского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы, расположенных на территории Янегского сельского поселения к отопительному сезону 2017-2018 годов, с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу нарушений, допущенных при эксплуатации систем жизнеобеспечения по форме согласно приложению и предоставить в Администрацию МО Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области до 25 мая 2017 года.

2. Обеспечить своевременное представление в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области адресных списков жилых домов, не имеющих актов готовности объекта к отопительному сезону по состоянию на 15 сентября и 1 октября соответственно не позднее 20 сентября и 5 октября текущего года.

3. Образовать комиссии по проверке готовности жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительный период 2017-2018 гг. в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06 сентября 2000 года № 203, Правилами и Нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 сентября 2003 года №170 и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4. Обеспечить  готовность жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерно инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в срок до                  15 сентября 2017 года.

5. Организовать опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе с 15 сентября 2017 года и до начала отопительного сезона.

6. По результатам опробования систем теплоснабжения оформить акты проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы  в соответствии с Положением об оценке готовности  электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденный Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года и представить в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области до 01 ноября 2017 года

7. Проверить укомплектованность организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов для оперативного  выполнения аварийно-восстановительных работ.

8. Отработать порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций  и других органов в срок до 09 июня 2017 года.

9. Утвердить расчеты допустимого времени устранения аварийных ситуаций  в работе систем отопления жилых домов в срок до 02 июня 2017 года.

10. Отработать схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и социальной сферы, содействовать заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специализированной техникой и аттестованным персоналом в срок до 15 августа 2017 года.

11. В третьем квартале 2017 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава Администрации Янегского сельского поселения по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

12. Специалисту Администрации по ЖКХ обеспечить своевременное предоставление в Администрацию Лодейнопольского муниципального района:

- ежемесячного отчета по выполнению комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону, в период с 1 июня по 1 ноября по форме статистической отчетности 1 ЖКХ-зима (срочная) не позднее 25 числа каждого месяца.

- информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно, в течение года.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Янегского сельского поселения Сазанова А.А.

14. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

15. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Янегского сельского поселения.

Глава Администрации

Янегского сельского поселения                                                     В.Е. Усатова