АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНЕГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2014 г.   №  103

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации мероприятий направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы» государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» по объекту «Ремонт с заменой оборудования канализационной насосной станции и участка самотечной канализации жилых домов №2.3.4, гостиницы ст. Инема»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского                     муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по реализации мероприятий направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы» государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и  повышение энергоэффективности в Ленинградской области» по объекту «Ремонт с заменой оборудования канализационной насосной станции и участка самотечной канализации жилых домов №2.3.4, гостиницы ст. Инема» согласно приложению.

2. Разместить данное  постановление на официальном сайте Янегского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на                заместителя главы Администрации.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава   Администрации

Янегского сельского поселения                                             В.Е. Усатова

| Утвержден постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 16.06.2014 г. №103 (приложение) План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации мероприятий направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы» государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» по объекту «Ремонт с заменой оборудования канализационной насосной станции и участка самотечной канализации жилых домов №2.3.4, гостиницы ст. Инема» . |
| --- |
|  | №п/п Наименование этапа Срок 1. Заключение Соглашения с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области на финансирование июнь 2014 года 2. Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ ремонту с заменой оборудования канализационной насосной станции и участка самотечной канализации жилых домов №2.3.4, гостиницы ст. Инема июль 2014 года 3. Корректировка Соглашения с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области на финансирование по результатам торгов август 2014 года 4. Выполнение работ по ремонту с заменой оборудования канализационной насосной станции и участка самотечной канализации жилых домов №2.3.4, гостиницы ст. Инема сентябрь-октябрь 2014 года 5. Приемка объекта октябрь 2014 года 6. Ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции и участка самотечной канализации жилых домов №2.3.4, гостиницы ст. Инема октябрь 2014 года |
|  | Глава Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района В.Е. Усатова Ленинградской области |  |  |