АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНЕГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2013 г.   №  111

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») «О реализации

мероприятий в рамках долгосрочной

целевой программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Ленинградской области на 2013 - 2015 годы

и на перспективу до 2020 года» в 2013 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2013 году» в 2013 году согласно приложению.

2. Разместить данное  постановление на официальном сайте Янегского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о Главы   Администрации

Янегского сельского поселения                                             М.В.Скрябин

| Утвержден постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 06.08.2013г. №111 (приложение) План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2013 году . |
| --- |
|  | №п/п Наименование этапа Срок 1. Заключение Соглашения с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области на финансирование август 2013 года 2. Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по ремонту наружного водопровода по ул.Лесная от ул. Пионерская до ул. Труда п. Янега август-сентябрь 2013 года 3. Корректировка Соглашения с Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области на финансирование по результатам торгов сентябрь 2013 года 4. Выполнение работ по ремонту наружного водопровода по ул.Лесная от ул. Пионерская до ул. Труда п. Янега октябрь 2013 года 5. Приемка объекта ноябрь 2013 года 6. Ввод в эксплуатацию наружного водопровода по ул.Лесная от ул. Пионерская до ул. Труда п. Янега ноябрь 2013 года |
|  | И.о Главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района М.В. Скрябин Ленинградской области |  |  |