АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНЕГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2014 г.       №  108

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») «О реализации

мероприятий в рамках государственной

программы «Развитие автомобильных дорог

Ленинградской области» в 2014 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

- Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2014 году согласно приложению 2

- Признать утратившим силу постановление Администрации Янегского сельского поселения от 15.05.2014 года № 82

- Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Янегского сельского поселения.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации М.В.Скрябина.

- Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И.о главы   Администрации

Янегского сельского поселения                                                М.В. Скрябин

| Утвержден постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 27.06.2014г. № 108 (приложение) План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2014 году . |
| --- |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Постановление Администрации, утверждающее проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течении финансового года. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Ленинградской области по распределению субсидий. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | ремонт автомобильной дороги ул. Парковая от дома №6 ул. Парковая до ул.Сосновая п. Янега | В срок до 15.07.2014 |  |  |
| 1.2 | ремонт автомобильной дороги пер. Сиреневый п. Янега | В срок до 15.07.2014 |  |  |
| 1.3 | ремонт автомобильной дороги пер. Центральный от ул. Энтузиастов до ул. Парковая п. Янега | В срок до 15.07.2014 |  |  |
| 1.4 | ремонт автомобильной дороги ул. Парковая от ул. Энтузиастов до дома №6 ул. Парковая, п. Янега | В срок до 15.07.2014 |  |  |
| 1.5 | ремонт автомобильной дороги ул. Энтузиастов от дома №1а ул. Энтузиастов до пересечения с пер. Центральным, п. Янега | В срок до 15.07.2014 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2014г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | ремонт автомобильной дороги ул. Парковая от дома №6 ул. Парковая до ул.Сосновая п. Янега | В срок до 30.10.2014 |  |  |
| 2.2 | ремонт автомобильной дороги пер. Сиреневый п. Янега | В срок до 30.10.2014 |  |  |
| 2.3 | ремонт автомобильной дороги пер. Центральный от ул. Энтузиастов до ул. Парковая п. Янега | В срок до 30.10.2014 |  |  |
| 2.4 | ремонт автомобильной дороги ул. Парковая от ул. Энтузиастов до дома №6 ул. Парковая, п. Янега | В срок до 30.10.2014 |  |  |
| 2.5 | ремонт автомобильной дороги ул. Энтузиастов от дома №1а ул. Энтузиастов до пересечения с пер. Центральным, п. Янега | В срок до 30.10.2014 |  |  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | ремонт автомобильной дороги ул. Парковая от дома №6 ул. Парковая до ул.Сосновая п. Янега | В срок до 10.11.2014 |  |  |
| 3.2 | ремонт автомобильной дороги пер. Сиреневый п. Янега | В срок до 10.11.2014 |  |  |
| 3.3 | ремонт автомобильной дороги пер. Центральный от ул. Энтузиастов до ул. Парковая п. Янега | В срок до 10.11.2014 |  |  |
| 3.4 | ремонт автомобильной дороги ул. Парковая от ул. Энтузиастов до дома №6 ул. Парковая, п. Янега | В срок до 10.11.2014 |  |  |
| 3.5 | ремонт автомобильной дороги ул. Энтузиастов от дома №1а ул. Энтузиастов до пересечения с пер. Центральным, п. Янега | В срок до 10.11.2014 |  |  |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |