АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНЕГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2015 г.       №  241

Об утверждении плана мероприятий

(«Дорожная карта») «О реализации

мероприятий в рамках государственной

программы «Развитие автомобильных дорог

Ленинградской области» в 2015 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2015 году согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановления Администрации Янегского сельского поселения №43 от 24.03.2015 года, № 183 от 15.09.2015 года

3. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Янегского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации А.А. Сазанова.

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава   Администрации

Янегского сельского поселения                                                В.Е. Усатова

| Утвержден постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 06.11.2015. № 241 (приложение) |
| --- |
|  | План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году. I.Общее описание "дорожной карты" Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. Целями "дорожной карты" являются: оптимизация этапов и сроков выполнения работ; упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. II.Формирование муниципальной программы № п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат II.Формирование муниципальной программы 1 Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. В срок до 15 марта текущего финансового года. Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. 1 Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". В срок до 15 марта текущего финансового года. Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. 2 Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. В срок до 15 апреля текущего финансового года. Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. II Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. 1 Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда. В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. 2 Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. 3 Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Наиболее эффективное использованиебюджетных средств III Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. а) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. в том числе по плану мероприятий и по объектам: 1 Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. 1.1 Ремонт автомобильной дороги дер. Старая Слобода от кафе "Паломник" до автомобильной дороги Свирское-Горка В срок до 27.04.2015 1.2 Ремонт участка автомобильной дороги ул. Труда от д. №1 по ул. Лесная до д. №1 ул. Энтузиастов в п. Янега В срок до 27.09.2015 2 Выполнение работ по ремонту объекта В срок до _______2015г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. Подрядная организация Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. 2.1 Ремонт автомобильной дороги дер. Старая Слобода от кафе "Паломник" до автомобильной дороги Свирское-Горка В срок до 15.08.2015 2.2 Ремонт участка автомобильной дороги ул. Труда от д. №1 по ул. Лесная до д. №1 ул. Энтузиастов в п. Янега В срок до 23.11.2015 3 Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. В сроки, предусмотренные мун. контрактом. Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация Акт ввода объекта в эксплуатацию. 3.1 Ремонт автомобильной дороги дер. Старая Слобода от кафе "Паломник" до автомобильной дороги Свирское-Горка В срок до 01.09.2015 3.2 Ремонт участка автомобильной дороги ул. Труда от д. №1 по ул. Лесная до д. №1 ул. Энтузиастов в п. Янега В срок до 01.12..2015 IY Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. 1 Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . В течение гарантийного периода. Эксплуатирующая организация объекта. Выявление недостатков технического состояния объекта. 2 Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. В течение гарантийного периода. Подрядная организация Выявление недостатков технического состояния объекта. 3 Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. В течение гарантийного периода. Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |