ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016года (нарастающим итогом)

Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района

| Наименование проекта | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2016(нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт уличного освещения пос. Янега | 890м | 0 | 1198,7 | 1141,6 | 57,1 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141,6 |
| Итого | 890м | 0 | 1198,7 | 1141,6 | 57,1 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141,6 |

| Глава администрации поселения ____________ | Усатова В.Е. |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Фурсова С.А. |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | Бурак Л.В. |  |
| Исполнитель Сазанов А.А (81364) 46174 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Янегского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Ремонт уличного освещения пос. Янега |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 30.06.2016г. проведен аукцион |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в пос. Янега | В соответствии с муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения пос. Янега |  |
| 1.3. | Выполнение работ по вырубке аварийных деревьев, кустарников ул. Труда, ул. Энтузиастов пос. Янега | 2 квартал 2016 года | Инициативная группа жителей части территории пос. Янега | Вырубка аварийных деревьев, кустарников ул. Труда, ул. Энтузиастов пос. Янега | исполнено |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Инициативная группа жителей | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Янегского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Янегского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 1 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Янегского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Янегского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  | Глава Администрации поселения __________/Усатова В.Е./ МП |
| --- | --- |