Муниципальный контракт №

пос. Янега			          		                                       	______________2010 г.

Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Администрации Усатовой В.Е..,  действующей на основании Положения, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ___________________., действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет  контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика,  в соответствии с Рабочими проектами и Локальн(ой)-ыми смет(ой)-ами,  выполнить на свой страх и риск на условиях подряда работы по внутреннему газоснабжению природным газом жилого  дома № 34 по ул. Советская  пос. Янега Лодейнопольского района Ленинградской области, (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить указанную в контракте цену.

1.2. Основанием для заключения контракта является решение Комиссии по обеспечению размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (протокол заседания Комиссии  N  ______________. )

1.3. Подрядчик обязуется полностью выполнить все подрядные работы и сдать объект Заказчику в срок до «01» июня 2010 г.

Статья 2. Сроки  выполнения работ

2.1. Начало оказания услуг– с момента заключения контракта

Окончание  – «01»июня 2010 г.

Статья  3 . Стоимость работ по контракту

3.1. Общая стоимость  выполнения работ в соответствии с котировочной заявкой ПОДРЯДЧИКА  с учетом всех налогов      составляет     181756,00 рублей (сто восемьдесят одна тысяча  семьсот пятьдесят шесть рублей  00 коп.)

3.2. В течение текущего года стоимость выполнения работ индексации  не подлежит.

3.3. ПОДРЯДЧИК  не вправе требовать  от ЗАКАЗЧИКА оплаты  работ, которые были  выполнены  им   без письменного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.4. ЗАКАЗЧИК при исполнении контракта имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИК вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов.

Статья 4. Платежи и расчеты

4.1 Оплата выполненных  ПОДРЯДЧИКОМ  работ  производится  за счет средств, предусмотренных в  бюджете Янегского сельского  поселения на 2010 год

4.2   Оплата работ  производится после выполнения работ.

4.3. Основанием  для оплаты  выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ является  справка о видах  и стоимости  выполненных работ и затрат (форма  № КС-3) и прилагаемый к ней акт (форма  № КС-2), счета и  счета-фактуры на оплату.

4.4 Оплата производится в течение  пяти банковских дней с момента  подписания  Заказчиком документов, подтверждающих  выполнение работ. Средства перечисляются на расчетный счет исполнителя в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета.

4.5. Работы, выполненные  ПОДРЯДЧИКОМ с отклонениями  от сметной  документации, требований  Строительных  Норм  и Правил, а также  условий  настоящего  контракта, не подлежат  оплате  ЗАКАЗЧИКОМ  до устранения  отклонений. При этом ЗАКАЗЧИК  из сумм, подлежащих  оплате  ПОДРЯДЧИКУ, удерживает  суммы  штрафных санкций, которые ПОДРЯДЧИК  обязан  уплатить  в соответствии   со ст. 7 настоящего контракта.   Последующие работы, связанные  технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от сметной документации и СНиП, к оплате не принимаются.

Статья 5. Обязательства Сторон

  - Заказчик обязан:

5.1.1.  Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

5.1.4.  По окончании выполнения Подрядчиком этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывать их приемку.

5.2.   Подрядчик обязан:

5.2.1. Использовать выделяемые денежные средства только на работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2.2. В течение срока действия Контракта по первому требованию Заказчика беспрепятственно предоставляет документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивает проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

5.2.3. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом  работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями существующих  Норм и Правил, применяемых при выполнении данных работ, в сроки, установленные настоящим контрактом.

5.2.4. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

5.2.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

5.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком.

Статья 6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Сдача  работ ПОДРЯДЧИКОМ  после их завершения  по настоящему  контракту и приемка  его ЗАКАЗЧИКОМ  оформляется  актом, подписанным Сторонами.

6.2. При обнаружении ЗАКАЗЧИКОМ  в ходе  приемки  работ  дефектов  и недоделок  Сторонами составляется  рекламационный акт, в котором  фиксируются  дефекты и недоделки в сроки  их устранения ПОДРЯДЧИКОМ. При отказе  (уклонении) ПОДРЯДЧИКА от  подписания  указанного акта в нем  делается  отметка  об этом  и подписанный  ЗАКАЗЧИКОМ  акт подтверждается  третьей стороной   (экспертом)  по выбору ЗАКАЗЧИКА.

Устранение ПОДРЯДЧИКОМ  в установленные  сроки  выявленных  ЗАКАЗЧИКОМ  недостатков  не освобождает  его от уплаты  штрафных  санкций, предусмотренных  настоящим  контрактом.

ЗАКАЗЧИК, принявший  работу  без проверки, не лишается  права  ссылаться  на недостатки работы, которые  могли быть  установлены  при приемке.

Статья  7 .  Ответственность сторон  и иные  последствия

нарушения обязательств

7.1. За  невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ любых сроков, указанных в настоящем контракте, в том числе за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан уплатить в бюджет Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  пени из расчета одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пени начисляется за каждый  календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы (ст. 9 настоящего контракта).

7.3. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоящему контракту с ПОДРЯДЧИКА взыскивается неустойка в размере 10 (десять) процентов от общей сметной стоимости объекта

7.4. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают сторон от исполнения своих обязательств в натуре.

7.5. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, ПОДРЯДЧИКУ выплачивается неустойка из расчета  одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Статья 8.  Срок  действия  контракта  и условия  его расторжения

8.1. Настоящий  контракт вступает  в силу  со дня  его подписания  Сторонами  и действует  до исполнения  ими  своих  обязательств.

8.2. Настоящий  контракт  может  быть  расторгнут (прекращен)  по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Статья 9. Обстоятельства  непреодолимой  силы

9.1. Виновная сторона  освобождается  от ответственности  за частичное  или полное  неисполнение обязательств по контракту, если  докажет, что  надлежащее  исполнение  обязательств  по контракту  оказалось  невозможным вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы. Обстоятельства непреодолимой  силы  определяются  в соответствии  с гражданским  законодательством

9.2. Даты  возникновения  и окончания обстоятельств  непреодолимой  силы, их описание и последствия  для сторон  фиксируются  в специальном акте, который подписывают стороны.

Сроки  начала и сдачи работ  могут  быть сдвинуты  на срок  действия  обстоятельств  непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если  обстоятельства непреодолимой  силы  или  их последствия  будут  длиться  более  двух месяцев, то  заинтересованная  сторона вправе требовать  досрочного расторжения контракта.

Статья 10. Особые условия

10.1. Любая договоренность  между Сторонами, влекущая за  собой  новые  обстоятельства, не предусмотренные настоящим  контрактом, считается  действительной, если  она подтверждена  сторонами в письменной  форме  в виде  дополнительного соглашения.

10.2. При выполнении настоящего  контракта  Стороны  руководствуются  действующим законодательством  Российской Федерации.

10.3. Все указанные в контракте  приложения  являются  его неотъемлемыми  частями.

10.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе  исполнения  настоящего  контракта,  разрешаются  Сторонами  в претензионном  порядке. При не достижении  соглашения  каждая из Сторон вправе обратиться  с иском  в Арбитражный  суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.5. Настоящий контракт  составлен  в двух подлинных экземплярах, имеющих  равную юридическую  силу – по одному  для каждой из сторон.

Статья 11 Приложения  к контракту:

1.Сметный расчет  на производство работ

Статья 12. Реквизиты  сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация

Янегского сельского поселения  Лодейнопольского

муниципального  района Ленинградской области

187727,Ленинградская область, Лодейнопольский район, пос. Янега ул. Пионерская д.4

ИНН 4711007040 КПП 471101001

л/счет №010010010121 в комитете финансов Администрации  муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области

ОГРН: 1054700399390

ОКАТО: 41227820000

Тел.:(813-64) 46-191,46-119

Факс: (813-64) 46-191

ПОДРЯДЧИК:

Статья  13. Подписи  сторон

ЗАКАЗЧИК                                                                                                    ПОДРЯДЧИК

Глава Администрации

______________/В. Е. Усатова /                                ________________________/                   ./