Аналитическая информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2017 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2017 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно приложения № 15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Янегского сельского поселения.

В ходе рассмотрения представленных материалов, сектором по учету и отчетности дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

Значения показателя качественной оценки эффективности мероприятий программы (Iэ) дается в следующих интервалах:

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности

В 2017 году в Янегском сельском поселении осуществлялась реализация 6-ти муниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 27953,85тыс. рублей или 97,85% от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

На 100% профинансировано 2 муниципальных программы. Это:

- муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении»;

- на 100%-муниципальная программа «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

На 99,09%- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Янегского   сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

На 94,80%-муниципальная программа «Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

На 98,69% - муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;

На 97,51% - муниципальная программа «Обеспечение качественным  жильем граждан на территории Янегского сельского поселения»;

Намеченные цели данных программ и подпрограмм достигнуты.

Значения показателей (индикаторов) в интервале от 0,9 до 1 достигнуты по всем 6-ти программам (высокий уровень эффективности).

Это программы:

-«Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении», уровень достижения показателей эффективности - 0,9

Достигнуты следующие показатели – отремонтировано 3522 м2 грунтовых дорог, произведена замена светильников в количестве 20 штук, установка фотореле 30 штук, автоматов 15 штук, произведена вырубка кустарника 1500 м2 и спил 4 аварийных деревьев в д.Старая Слобода, произведена установка спортивного комплекса в д. Андреевщина, выполнен ремонт полов 143 м2 и дополнительные работы по ремонту 134 м2 в ДК д. Харевщина, произведена уборка несанкционированных свалок с вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, ст. Инема, д.Печеницы 355 т,  выполнен ремонт двух колодцев с заменой деревянного сруба и чисткой в д.Шапша и д.Пога, выполнены работы по прокладке дренажа у подъезда № 1 многоквартирного дома № 3 на ст.Инема 30 м, выполнена разборка и вывозка разрушенных сараев в д.Старая Слобода 150 м2, выполнен ремонт кровли в ДК д.Тененичи 380 м2, косметический ремонт комнаты отдыха с заменой окна, ремонтом полов и прокладкой трубопроводов для устройства водопровода и канализации в здании Андреевщинского сельского клуба, устройство крыльца с навесом в здании Тененского сельского клуба, приобретен комплект аппаратуры в ДК д.Андреевщина.

- «Реализация проектов местных инициатив граждан в п. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателей эффективности - 0,9. Достигнуты следующие показатели: произведен снос аварийного (расселенного) жилья в количестве 8 домов, а также снос бесхозных построек (сараев) площадью 1289,6 м2.

-«Развитие сельского хозяйства на территории Янегского сельского поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателя эффективности-0,9.

Достигнуты следующие показатели:

– выполнены работы по строительству объекта «Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная, Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер. Центральный, ул. Сосновая, ул. Парковая, ул. Земляничная пос. Янега» (2 км);

– проведены мероприятия по освобождению земельных площадей (27,7 га) от засоренности борщевиком Сосновского.

-Развитие культуры в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», уровень достижения показателя эффективности - 0.9. Достигнуты показатели по увеличению количества посещений культурно - досуговых мероприятий и посещений библиотек.

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Янегского сельского поселения» уровень достижения показателей эффективности - 0,9

Достигнуты следующие показатели – приобретено 4 жилых помещения для решения жилищной проблемы граждан, лишившихся жилья в результате пожара и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Янегского сельского поселения.

- «Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» - 0,9

Достигнуты следующие показатели – произведен ремонт участка автомобильной дороги в д. Старая Слобода (от площадки водозабора до участка ИЖС №18 по ул. Свирская) площадью 1200 м2; выполнены мероприятия, направленные на обеспечение содержания улично-дорожной сети Янегского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями.

Учитывая вышеизложенное, реализацию муниципальных программ Янегского сельского поселения году можно признать удовлетворительной.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения году по каждой муниципальной программе приведена в таблице (приложение 1).

Приложение № 1

Оценка

результатов реализации муниципальных программ Янегского сельского поселения в 2017 году.

Муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан

в Янегском сельском поселении»

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
|  | - ликвидация несанкционированных свалок - снос бесхозных построек - обустройство спортивных площадок - ремонт общественных колодцев - ремонт сетей уличного освещения - ремонт грунтовых дорог - ремонт домов культуры | - отремонтировано 3522 м2 грунтовых дорог, - произведена замена светильников в количестве 20 штук, установка фотореле 30 штук, автоматов 15 штук, - произведена вырубка кустарника 1500 м2 и спил 4 аварийных деревьев в д.Старая Слобода, - произведена установка спортивного комплекса в д.Андреевщина, -выполнен ремонт полов 143 м2 и дополнительные работы по ремонту 134 м2 в ДК д. Харевщина, - произведена уборка несанкционированных свалок с вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, ст. Инема, д.Печеницы 355 т, - выполнен ремонт двух колодцев с заменой деревянного сруба и чисткой в д.Шапша и д.Пога, - выполнены работы по прокладке дренажа у подъезда № 1 многоквартирного дома № 3 на ст.Инема 30 м, - выполнена разборка и вывозка разрушенных сараев в д.Старая Слобода 150 м2, - выполнен ремонт кровли в ДК д.Тененичи 380 м2, косметический ремонт комнаты отдыха с заменой окна, ремонтом полов и прокладкой трубопроводов для устройства водопровода и канализации в здании Андреевщинского сельского клуба, устройство крыльца с навесом в здании Тененского сельского клуба, - приобретен комплект аппаратуры в ДК д.Андреевщина |

Финансирование программы составило 100 %. Уровень достижения показателей эффективности –0,9. Достигнуты целевые показатели по уменьшению уровня износа сетей уличного освещения, уменьшению уровня износа дорог в населенных пунктах, обеспечению граждан питьевой водой, ликвидации несанкционированных свалок, сносу бесхозных построек.

муниципальная программа «Реализация проектов местных инициатив граждан

в п. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

| подпрограммы | Задачи | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
|  | благоустройство административного центра Янегского сельского поселения | произведен снос аварийного (расселенного) жилья в количестве 8 домов, а также снос бесхозных построек (сараев) площадью 1289,6 м2 |

Финансирование программы составило – 100 %. Уровень достижения показателей эффективности –0,9.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Ремонт дворовых территорий Янегского сельского поселения | Мероприятия не запланированы |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Янегского сельского поселения | выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования Янегского сельского поселения на общей площади 1200 м2 в 2017 году. Целевой показатель достигнут. |
| Подпрограмма 3 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Янегского сельского поселения; проведение ямочного ремонта в населенных пунктах Янегского сельского поселения; Освещение автомобильных дорог внутри населенных пунктов Янегского сельского поселения; паспортизация автомобильных дорог Янегского сельского поселения; страхование транспорта | Целевой показатель достигнут |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» | Установка знаков дорожного движения в Янегском сельском поселении; нанесение пешеходной и продольной разметки в Янегском сельском поселении | Мероприятия не запланированы |

Финансирование программы составило – 100%. Уровень достижения показателей эффективности 0,9. Достигнуты целевые показатели по сокращению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

муниципальная программа «Развитие культуры в Янегском сельском

поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение доступа жителей Янегского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к культурным ценностям Обеспечение условий реализации программы | количество книговыдач; количество приобретенных книг; увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий. | Показатель по программе – не менее 9000 ед., выдано - 6917 ед. (76,9%) Показатель по программе – не менее 100 экз., поступило 275 экз. показатель по программе – увеличение на 2,9 %, результат достигнут на 99,5 % от запланированного показателя |

Намеченные цели программы 2017 года достигнуты. Уровень достижения показателей эффективности – 0,9.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории

Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

| Программа | Задачи | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Янегского сельского поселения» | 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных газом, отвечающей требованиям безопасности) 2. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. | 1. Целевой показатель достигнут 2. Целевой показатель достигнут |

Финансирование программы составило –99,09%. Уровень достижения показателей эффективности 0,9. Достигнуты целевые показатели по уменьшению засоренности территории Янегского сельского поселения борщевиком Сосновского, а также по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным  жильем граждан

на территории Янегского сельского поселения»

Планируемые и достигнутые результаты в 2017 году

| Подпрограммы | Индикаторы | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Янегского сельского поселения» | Расселение аварийных домов; переселение и заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда Янегского сельского поселения | Мероприятия не запланированы |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Янегского сельского поселения» | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Янегского сельского поселения | Мероприятия не запланированы |
| Подпрограмма 3 «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» | Обеспечение жилыми помещениями граждан, лишившихся жилья в результате пожара | Целевой показатель достигнут |

Финансирование программы из средств областного бюджета составило – 97,5%. Уровень достижения показателей эффективности 0,9.