ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт грунтовых дорог: дер. Шапша (от магазина «Райпо» до общественного колодца - 1000 кв. м, от магазина «Райпо» до д. 17 - 560 кв. м), дер. Печеницы (от автобусной остановки до пересечения с дорогой на кладбище - 2400 кв. м), дер. Новая Слобода (от д. 1 до магазина «Райпо» - 2400 кв. м), дер. Рахковичи (от дороги «Янега-Крест» до общественного колодца - 2000 кв. м), дер. Харевщина (участок дороги на «Садоводство» от перекрестка до границы населенного пункта - 520 кв. м), дер. Агашово (от начала до конца населенного пункта - 2400 кв. м) | 11280 кв. м | 11280 кв. м | 927715,23 | 883538,31 | 44176,92 | 927715,23 | 883538,31 | 44176,92 | 927715,23 | 883538,31 | 44176,92 | 0 |
| Ремонт Тененского ДК в дер.Тененичи: приобретение и установка окон, дверей, замена внутренней электропроводки | 1 шт. | 1 шт. | 190000,0 | 180952,20 | 9047,8 | 190000,0 | 180952,20 | 9047,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение, доставка и установка первичных средств пожаротушения (пожарный щит, багор, ведро, лом, лопата совковая, лопата штыковая, топор, огнетушитель, полотно противопожарное, ящик для песка объемом 0,2 куб. м) в дер. Рахковичи, дер. Харевщина, дер. Руссконицы, дер. Шапша, дер. Печеницы, дер. Н. Слобода, дер. Тененичи, ст. Инема | 8 комплектов | 8 комплектов | 119000,0 | 113333,34 | 5666,66 | 119000,0 | 113333,34 | 5666,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Косметический ремонт с заменой полов в помещениях Андреевщинского ДК (библиотека, танцевальный зал) в дер.Андреевщина | 1 шт. | 1 шт. | 371000,0 | 353333,34 | 17666,66 | 371000,0 | 353333,34 | 17666,66 | 371000,0 | 353333,34 | 17666,66 | 0 |
| Приобретение, доставка и установка детской площадки на ст. Инема | 1 шт. | 1 шт. | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение, доставка и установка оборудования для уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода | 400 м | 400 м | 230000,0 | 219047,40 | 10952,60 | 230000,0 | 219047,40 | 10952,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в дер. Печеницы у д. 17 (80 кв. м) | 80 кв. м | 80 кв. м | 80000,0 | 76190,48 | 3809,52 | 80000,0 | 76190,48 | 3809,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение, доставка и установка детской площадки в дер. Новая Слобода | 1 шт. | 1 шт. | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автомобильной дороги д. Рахковичи (от поворота на вторую линию до «Т» - образного перекрестка (620 кв. м) | 620 кв. м | 620 кв. м | 98284,77 | 93604,45 | 4680,32 | 98284,77 | 93604,45 | 4680,32 | 98284,77 | 93604,45 | 4680,32 | 0 |
| Работы по вырубке кустарника и устройству придорожных канав в д. Печеницы (от указателя «Нас. пункт» до д.50 (160 кв. м) | 160 кв. м | 160 кв. м | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 0 |
| Уборка, вывоз и утилизация несанкционированной свалки в д. Андреевщина | 46 м3 | 46 м3 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 0 |
| Уборка, вывоз и утилизация несанкционированной свалки в д. Старая Слобода | 46 м3 | 46 м3 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 99000,0 | 94285,71 | 4714,29 | 0 |
| Изготовление и установка информационного указателя в д. Печеницы | 1 шт. | 1 шт. | 12000,0 | 11428,56 | 571,44 | 12000,0 | 11428,56 | 571,44 | 12000,0 | 11428,56 | 571,44 | 0 |
| Изготовление и установка многосекционного почтового ящика в д. Печеницы | 1 шт. | 1 шт. | 15000,0 | 14285,7 | 714,30 | 15000,0 | 14285,7 | 714,30 | 15000,0 | 14285,7 | 714,30 | 0 |
| Устройство колодца в д. Агашово | 1 шт. | 1 шт. | 47500,0 | 45238,10 | 2261,90 | 47500,0 | 45238,10 | 2261,90 | 47500,0 | 45238,10 | 2261,90 | 0 |
| Работы по спилу, вывозу и утилизации аварийных деревьев (ст. Инема, д. Харевщина) | 15 м3 | 15 м3 | 39500,0 | 37619,57 | 1880,43 | 39500,0 | 37619,57 | 1880,43 | 39500,0 | 37619,57 | 1880,43 | 0 |
| Итого |  |  | 2625000,0 | 2500000,0 | 125000,0 | 2625000,0 | 2500000,0 | 125000,0 | 1808000,0 | 1721905,16 | 86094,84 | 0 |

| Глава администрации поселения: ____________ __В.Е. Усатова__ (подпись) (фамилия, инициалы) Главный бухгалтер: _________ __Ф.Н. Зуева__ (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: __Ю.М. Пынтя___ 8 (81364) 46-174_ (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |