## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении» |
| 1. | Ремонт грунтовых дорог: дер. Шапша (от магазина «Райпо» до общественного колодца - 1000 кв. м, от магазина «Райпо» до д. 17 - 560 кв. м), дер. Печеницы (от автобусной остановки до пересечения с дорогой на кладбище - 2400 кв. м), дер. Новая Слобода (от д. 1 до магазина «Райпо» - 2400 кв. м), дер. Рахковичи (от дороги «Янега-Крест» до общественного колодца - 2000 кв. м), дер. Харевщина (участок дороги на «Садоводство» от перекрестка до границы населенного пункта - 520 кв. м), дер. Агашово (от начала до конца населенного пункта - 2400 кв. м) |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовых дорог: дер. Шапша (от магазина «Райпо» до общественного колодца - 1000 кв. м, от магазина «Райпо» до д. 17 - 560 кв. м), дер. Печеницы (от автобусной остановки до пересечения с дорогой на кладбище - 2400 кв. м), дер. Новая Слобода (от д. 1 до магазина «Райпо» - 2400 кв. м), дер. Рахковичи (от дороги «Янега-Крест» до общественного колодца - 2000 кв. м), дер. Харевщина (участок дороги на «Садоводство» от перекрестка до границы населенного пункта - 520 кв. м), дер. Агашово (от начала до конца населенного пункта - 2400 кв. м) | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Подрядная организация | Обеспечение безопасности дорожного движения | Не исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 2. | Ремонт Тененского ДК в дер.Тененичи: приобретение и установка окон, дверей, замена внутренней электропроводки |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 2.2. | Ремонт Тененского ДК (приобретение и установка окон, дверей), замена внутренней электропроводки | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Не исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 3. | Приобретение, доставка и установка первичных средств пожаротушения (пожарный щит, багор, ведро, лом, лопата совковая, лопата штыковая, топор, огнетушитель, полотно противопожарное, ящик для песка объемом 0,2 м3) в дер. Рахковичи, дер. Харевщина, дер. Руссконицы, дер. Шапша, дер. Печеницы, дер. Н. Слобода, дер. Тененичи, ст. Инема. |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 3.2. | Приобретение, доставка и установка первичных средств пожаротушения (пожарный щит, багор, ведро, лом, лопата совковая, лопата штыковая, топор, огнетушитель, полотно противопожарное, ящик для песка объемом 0,2 м3) в дер. Рахковичи, дер. Харевщина, дер. Руссконицы, дер. Шапша, дер. Печеницы, дер. Н. Слобода, дер. Тененичи, ст. Инема. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Подрядная организация | Обеспечение пожарной безопасности | Не исполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 4. | Косметический ремонт, с заменой полов в помещениях Андреевщинского ДК (библиотека, танцевальный зал) |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 4.2. | Косметический ремонт, с заменой полов в помещениях Андреевщинского ДК (библиотека, танцевальный зал) | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Не исполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 5. | Приобретение, доставка и установка детской площадки на ст. Инема |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 5.2. | Приобретение, доставка и установка детской площадки на ст. Инема | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Подрядная организация | Организация досуга детей дошкольного возраста | Не исполнено |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 6. | Приобретение, доставка и установка оборудования для уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 6.2. | Приобретение, доставка и установка оборудования для уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Подрядная организация | Обеспечение уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода | Не исполнено |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 7. | Ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в д. Печеницы у д. №17(80м2) |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 7.2. | Ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в д. Печеницы у д. №17(80м2) | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Подрядная организация | Обеспечение безопасности дорожного движения | Не исполнено |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 8. | Приобретение, доставка и установка детской площадки в д. Новая Слобода |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 8.2. | Приобретение, доставка и установка детской площадки в д. Новая Слобода | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Подрядная организация | Организация досуга детей дошкольного возраста | Не исполнено |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август – декабрь 2018 года | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2018 года | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование денежных средств | По состоянию на 01.04.2018г. корректировка не требуется |

Глава администрации поселения

___________/В.Е. Усатова/

МП