Ежеквартальный отчет

Администрации Янегского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 апреля 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении на 2017-2019 годы» |  |
| 1. | Приобретение и установка комплекта оборудования для уличного освещения: (2 фотореле,1 автомат д. Агашово; 1 фонарь, 2 автомата д. Тененичи; 5 фотореле, 1 фонарь, 2 автомата д. Шапша; 2 фонаря, 3 автомата д. Старая Слобода; 3 фотореле, 2 автомата ст. Инема; 2 фотореле, 8 фонарей, 2 автомата д. Андреевщина; 3 фотореле, 4 фонаря, 1 автомат д. Пога; 1 фотореле д. Новая Слобода; 3 фотореле, 1 фонарь д. Руссконицы;5 фотореле, 2 фонаря, 1 автомат д. Рахковичи; 2 фотореле, 1 фонарь, 1 автомат д. Харевщина; 4 фотореле д. Печеницы |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по приобретению и установке комплекта оборудования для уличного освещения: (2 фотореле,1 автомат д. Агашово; 1 фонарь, 2 автомата д. Тененичи; 5 фотореле, 1 фонарь, 2 автомата д. Шапша; 2 фонаря, 3 автомата д. Старая Слобода; 3 фотореле, 2 автомата ст. Инема; 2 фотореле, 8 фонарей, 2 автомата д. Андреевщина; 3 фотореле, 4 фонаря, 1 автомат д. Пога; 1 фотореле д. Новая Слобода; 3 фотореле, 1 фонарь д. Руссконицы;5 фотореле, 2 фонаря, 1 автомат д. Рахковичи; 2 фотореле, 1 фонарь, 1 автомат д. Харевщина; 4 фотореле д. Печеницы | Июнь-август 2017 г | Подрядная организация | Восстановление уличного освещения в населенных пунктах в д. Агашово, д. Тененичи, д. Шапша, д. Старая Слобода, ст. Инема, д. Андреевщина, д. Пога, д. Новая Слобода, д. Руссконицы, д. Рахковичи, д. Харевщина |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2. | Мероприятия по обустройству участка дороги в дер. Старая Слобода от монастыря до дома № 128: - вырубка кустарника 1500 м2; - спил 4 деревьев. |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 2.2. | Вырубка кустарника вдоль обочин дороги 1500 м2, спил 4 аварийных деревьев в д. Старая Слобода | Июнь – август 2017 г. | Подрядная организация | Обустройство обочины дороги 1500м2 и улучшение санитарного состояния населенного пункта |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3. | Приобретение, доставка и установка спортивной площадки дер. Андреевщина |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 3.2. | Выполнение мероприятий по приобретению, доставке и установке спортивной площадки в дер. Андреевщина | Июнь – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Организация досуга населения |  |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 4. | Ремонт полов в ДК дер. Харевщина (143м2) |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту полов в ДК дер. Харевщина (143 м2) | Июль – август 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 5. | Ремонт двух колодцев с заменой деревянного сруба и чисткой: 1. дер. Шапша у дома № 30; 2. дер. Пога у дома № 17. |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту колодцев с заменой деревянного сруба и чисткой: 1. дер. Шапша у дома № 30; 2. дер. Пога у дома № 17. | Июнь – август 2017 г. | Подрядная организация | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов |  |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 6. | Работы по прокладке дренажа у подъезда №1, многоквартирного дома № 3 на ст. Инема (30м) |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 6.2. | Выполнениеработ по прокладке дренажа у подъезда №1, многоквартирного дома № 3 на ст. Инема (30м) | Июль – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 7. | Ремонт кровли в ДК дер. Тененичи (380м2) |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту кровли в ДК дер. Тененичи (380 м2) | Июль – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 8. | Разборка и вывозка разрушенных сараев (площадью 150м2) в дер. Старая Слобода |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 8.2. | Выполнение работ по разборке и вывозке разрушенных сараев (площадью 150 м2) в дер. Старая Слобода | Июль – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 9. | Уборка несанкционированных свалок, с вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, ст. Инема, д. Печеницы |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 9.2. | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок с вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, д. Пога, д. Андреевщина, ст. Инема | Июль – сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах |  |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 10. | Обустройство площадки под размещение крупногабаритного мусора с ограждением на въезде в дер. Андреевщина, а также площадки под размещение контейнеров в дер. Андреевщина напротив автобусной остановки |  |
| 10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 10.2. | Выполнение работ по обустройству площадки под размещение крупногабаритного мусора 1ед, а также площадки для размещения контейнеров 1ед, в дер. Андреевщина | Июнь – август 2017 г. | Подрядная организация | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов |  |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 11. | Ремонт грунтовых дорог по дер. Шапша (от примыкания к региональной дороги до магазина (500м2), дер. Печеницы от дома № 17 до автобусной остановки (500м2), дер. Старая Слобода от гаражей монастыря до дома №21 (1500м2), от дома №21 до контейнерной площадки под ТБО (300м2) |  |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 11.2. | Выполнение работ поремонту грунтовых дорог по дер. Шапша (от примыкания к региональной дороги до магазина (500м2), дер. Печеницы от дома № 17 до автобусной остановки (500м2), дер. Старая Слобода от гаражей монастыря до дома №21 (1500м2), от дома №21 до контейнерной площадки под ТБО (300м2) | Июнь- сентябрь 2017 г. | Подрядная организация | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 12. | Приобретение аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина |  |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Заключение мун. контракта | Конкурсная документация в стадии разработки |
| 12.2. | Выполнение мероприятий по приобретению аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина | Июнь- август 2017 г. | Подрядная организация | Организация досуга населения |  |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
|  | II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август – декабрь 2017 года | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |

Глава администрации Янегского сельского поселения

___________ /В.Е. Усатова/

МП